#####  Z Á P I S

**z  jednání pracovní skupiny ITIKV°**

**Dalovice, konaného dne 14. 4. 2021 9:40 hodin online**

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 14. 4. 2021 ve 9:40 hodin se online uskutečnilo jednání pracovní skupiny ITIKV° Dalovice

**Místo jednání: online platforma MEET JIT.SI https://meet.jit.si/ITIKVintegrovanářešení**

**Doba jednání:** jednání bylo zahájeno v 9:40 hodin a skončeno bylo v 10:20 hodin

**Přítomni: ITIKV°:**

Ing. Blanka Heroutová, Ing. Vladimír Tůma, Jiří Karas – starosta obce Dalovice

### Program jednání:

1. Úvod, představení

2. Projektové fiše předkladatele

3. Úkoly pro další pokrok

4. Závěr

1. **Zahájení**

Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKV°), která uvítala všechny přítomné a představila přítomné. Dále upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam.

1. Diskuze nad projektovými fišemi

220 Cyklostezka podél Vitického potoka – fiši bude nutné upravit pouze pro cyklostezku, rekultivaci krajiny zpracovat v případě zájmu do jiného záměru. Projekt má zpracovanou PD zatím není SP – mohlo by být do konce roku 2021. Problém s převýšením liniové stavby – neodpovídá parametru max. sklonu cyklostezky. Převýšení nelze obejít – trasa musí tvořit logický celek. Řešení narovnání sklonu svahu je závislé i na souhlasu povodí Ohře. Rozpočet by se tím pádem navýšil o úpravy podloží a narovnání sklonu. Cyklostezka navíc nenavazuje na současnou síť cyklotras, je odkloněna. Cyklotrasa by měla být pouze místního významu.

Odpočinkovou zónou byla myšlena doprovodná infrastruktura cyklostezky – místo pro posezení.

Po zvážení všech okolností se pan starosta rozhodl záměr cyklostezky z ITIKV° stáhnout a propracovat projekt 221 – zóna Vysoká.

221 Odpočinková zóna Vysoká – požádáno o situační zákres do mapy. Lokalita směrem na Ostrov, sousedící s požární nádrží, která nemá dokončenou pasportizaci. Pan starosta poskytne studii. Projektovou fiši je nutné přepracovat a zaměřit pouze na rekultivaci krajiny a zeleně v zóně, bez úpravy vodní nádrže. Projekt vodního díla zpracovat samostatně. Je možné oba projekty poté integračně propojit (vodní dílo + odpočinková zóna). V této souvislosti dojde i k úpravě částky rozpočtu záměru. Projekt zóny je možné začít realizovat v roce 2022.

1. **Obecná diskuze**

Informace o pravděpodobné výši alokace IROP pro ITIKV° cca 1 mld.

Předkladatel vyzván k zamyšlení nad priorizaci vlastních fiší z pohledu připravenost, integrované hodnoty, reálného provedení a dodání mapových zákresů projektů.

Manažerka ITIKV° znovu shrnula požadavky mini týmu ITIKV° pro další pokrok plánování a účel jednání. Termín požadavků – do konce 23. 4. 2021, pan starosta přislíbil termín dodržet.

V závěru byla konstatována shoda nad prioritizací fiší obce Dalovice.

Jednání bylo ukončeno v 10:20 hodin.

Dne: 14. 4. 2021

Zapsala: Ing. Blanka Heroutová