#####  Z Á P I S

**z  jednání pracovní skupiny ITIKV°**

**Jenišov, konaného dne 14. 4. 2021 9:00 hodin online**

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 14. 4. 2021 ve 9:00 hodin se online uskutečnilo jednání pracovní skupiny ITIKV° Jenišov

**Místo jednání: online platforma MEET JIT.SI https://meet.jit.si/ITIKVintegrovanářešení**

**Doba jednání:** jednání bylo zahájeno v 9:00 hodin a skončeno bylo v 9:20 hodin

**Přítomni: ITIKV°:**

Ing. Blanka Heroutová, Ing. Vladimír Tůma, Ing. Jana Satlerová

### Program jednání:

1. Úvod, představení

2. Projektové fiše předkladatele

3. Úkoly pro další pokrok

4. Závěr

1. **Zahájení**

Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKV°), která uvítala všechny přítomné a představila přítomné. Dále upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam pro pořízení zápisu.

1. Diskuze nad projektovými fišemi

38 Areál Oáza - paní Satlerová uvedla, že oblast je zatížená těžbou, obec uvažuje hledat podporu pro rekultivaci krajiny i z jiných zdrojů. Záměr rekultivace volnočasového areálu Oáza je směrován do ITIKV°. Lokace areálu je v extravilánu obce – nutná změna zdroje podpory – v DTB IROP, zřejmě bude OPŽP SC 1.3. Na areál navazuje podium amfiteátru jako zázemí pro kulturní akce. Pacht areálu končí 31. 5. 2021 poté nastane demolice černých staveb a přípravné práce pro záměr rekultivace prostoru. Na areál bude navazovat cyklostezka. Je rozpracovaná studie území. Je vypsáno VŘ na zpracování ideové studie Oázy. V území je třeba vyřešit odbahnění a sediment vodní nádrže, tyto kroky nepodmiňují zahájení rekultivace areálu. V příštím roce by chtěla obec budovat v místě i cyklostezku. Práce na rekultivaci území a zázemí místa by měly být zahájeny v příštím roce (2022).

Paní Satlerová záměry probere s vedením obce a do konce týdne (16. 4. 201) předloží výsledky jednání vedení obce ohledně priorizace záměrů obce. Obec disponuje dostatečnými investičními prostředky.

Požádáno o situační mapku a uvedení souvisejících projektů záměru.

Paní Satlerová uvedla záměr obce vybudovat parkoviště – v rámci IROP je toto umožněno pouze v návaznosti na dopravní přestup nebo v jako doplňková aktivita památky.

1. **Obecná diskuze**

Informace o pravděpodobné výši alokace IROP pro ITIKV° cca 1 mld.

Předkladatel vyzván k zamyšlení nad priorizaci vlastních fiší z pohledu připravenost, integrované hodnoty, reálného provedení a dodání mapových zákresů projektů.

Manažerka ITIKV° znovu shrnula požadavky mini týmu ITIKV° pro další pokrok plánování a účel jednání. Termín požadavků – 16. 4. 2021, paní Satlerová přislíbila termín dodržet.

V závěru byla konstatována shoda nad prioritizací fiší obce Jenišov.

Jednání bylo ukončeno v 9:20 hodin.

Dne: 14. 4. 2021

Zapsala: Ing. Blanka Heroutová