##### Z Á P I S

**z  jednání pracovní skupiny ITIKV°**

**Kolová, konaného dne 10. 3. 2021 10:00 hodin online**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 10. 3. 2021 ve 10:00 hodin se online uskutečnilo jednání pracovní skupiny ITIKV° Kolová

**Místo jednání: online platforma MEET JIT.SI https://meet.jit.si/ITIKVintegrovanářešení**

**Doba jednání:** jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin a skončeno bylo v 10:52 hodin

**Přítomni: ITIKV°:**

Ing. Blanka Heroutová, Ing. Vladimír Tůma, Ing. Jana Michková, Mgr. Jakub Jiskra, starosta obce Kolová, Ing. Kateřina Pašková, místostarostka obce Kolová.

### Program jednání:

1. Úvod, představení

2. Projektové fiše předkladatele

3. Úkoly pro další pokrok

4. Závěr

1. **Zahájení**

Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKV°), která uvítala všechny přítomné a představila přítomné. Dále upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam.

2. Diskuze nad projektovými fišemi

377 Komunitní škola Kolová – přístavba ZŠ

Obec nechala zpracovat dvě studie, jak na školu, tak na školku. Záměr obsahuje i potřebný gastro provoz zařízení (30 mil. pro ZŠ i MŠ i pro obyvatele obce). V současné době je v záměru zpracování územní studie, která odhalí, co vše bude třeba.

Uvažovaná je i tělocvična, a zvažuje se lokalita, kde bude přístavba stát. Rámcový rozpočet je cca 60 mil. ZŠ pro 72 žáků, spádová oblast obce v okolí se ZŠ, jediná v lokalitě před KV. Nyní se kapacita ZŠ plní, protože populární jsou nyní malé školy ZŠ má 4 učebny. Nevejde se již družina. ZŠ nemá gastro provoz a jídlo dováží 12 km z KV.

Přístavba tělocvičny bude současně sloužit i veřejnosti a jako obecní kulturní sál, který v obci dlouhá léta chybí. ZŠ by tak měla komunitní charakter.

Paní místostarostka shrnula projektovou přípravu – obec nechala vypracovat demografickou studii – Kolová + Háje + Pila a okolní obce, kapacita školy je 80 dětí a bude naplněna, poptávka se zvyšuje. Školský odbor má smlouvu uzavřenou s obcí Pila. Vypracována mapa důvodové zprávy ohledně rozšíření kapacity školy – hygiena + Krajský školský úřad apod. Rozšíření z 80 na 120 dětí, mají vyjádření ohledně navýšení družiny a výstavby MŠ 2 x 20 dětí. To vše je v důvodové zprávě, schválené zastupitelstvem obce. Součástí je dohoda s obcí Pila, že investici do škol akceptují.

Obec zadala územní studii, ta bude připravena na konci 3/2021 a v 4/2021 projednána zastupitelstvem a veřejně komunikována s veřejností. Studie pracuje s variantním řešením ZŠ a MŠ. Vše je ve fázi finalizace s parametry, které odpovídají ÚP.

Smlouva o dílo na PD MŠ je schválená, vybraný zhotovitel již na PD pracuje. V rámci studií vznikl návrh rozpočtů obou projektů.

Gastro provoz není v ITI způsobilým výdajem, bude nutné ho v rámci realizace oddělit, i když bude součástí přístavby v přízemí. Prostory přístavby budou odpoledne sloužit pro komunitní život obce – spolky, kroužky, kluby, sportovní aktivity, zastupitelstvo.

Zatím bude pouze přípravna jídla pro dovezené jídlo.

Jana Michková předpokládá, že oborné učebny a zázemí pro pedagogy lze podpořit a poskytne bližší materiály OP pro orientaci předkladatele.

Přístavba bude dvoupatrová, dole komunitní prostor a v patře odborné učebny, řeší se propojení pro krytý přechod žáků. Obec variabilně přeuspořádá organizační uspořádání ZŠ tak, aby naplnily záměrem podmínky podpory. ZŠ má nyní 4 kmenové učebny pro 5 ročníků ZŠ (3 a 4 spojen v jedné třídě), bez zázemí pedagogů, budova je naplněna, což je neudržitelný stav. Rozpočet gastro provozu tvoří cca 5,5 mil Kč.

Fiši je třeba přepracovat na vybudování odborných učeben a zázemí bez gastro provozu, upravit rozpočet.

Obec si nechala posoudit rozpočtový výhled a predikci závazků obce. Bankou byl přislíben úvěr. Obec má dva komerční úvěry, které budou do dvou let splacené, a není tedy překážka získat úvěr pro financování záměru. Zastupitelstvo záměr projedná a jeho financování předběžně schvaluje.

Jana Michková zmínila možnost OPŽP výstavby v pasivním nebo plusovém módu. Vedení obce možnost zajímá a seznámí se s podrobnostmi. V případě kompatibility přístavby s podmínkami podpory by do budoucna řešení obec viděla jako velmi vhodné. ZŠ v obci je pro vedení priorita i s ohledem na demografický vývoj obyvatel obce.

**Závěr:**

Obec má integrované řešení pro komunitní život obce. Z ITI možná podpora oborných učeben a zázemí pro pedagogy, Jana Michková poskytne informace k aktivitám IROP SC 4.1 a OPŽP SC 1.1 a pasivním a plusovým stavbám v rámci opatření OPŽP. Vedení obce posoudí možnosti využití a na základě toho přepracuje fiše a rozpočet projektů, pro reálný odhad alokace ITIKV°. Plánovaná je nová přístavba školy – dvou patrová v patře zázemí a odborné učebny a přízemí komunitní prostor, gastro provoz jako neuznatelný výdaj. A nová tělocvična z OPŽP.

Vedení obce se domnívá, že administrace a realizace výstavby je časově reálná. Obec možná zauvažuje o etapizaci investice do ZŠ.

Paní místostarostka se ujistila, že projekt je třeba rozpracovat do samostatných fiší:

* ZŠ ve které bude integrované řešení,
* ZŠ stará budova – zateplení
* Nová budova ZŠ
* Tělocvična (pokud bude z OPŽP)

Propojení poté okomentuje ITIKV° v dokumentu návrhové části Isg. Fiše by měly mít společný začátek názvu, kde bude zdůrazněno „Komunitní ….“

378 Mateřská škola Kolová – Projekt lze podpořit z ITI. Obec s výstavbou MČ počítá v rozpočtovém výhledu. Viz podrobněji u fiše 377.

.

1. **Obecná diskuze**

Informace o dokončení dokumentů OP - září 2021, dle Usnesení Vlády č. 233

Informace o pravděpodobné výši alokace IROP pro ITIKV° cca 1 mld.

Předkladatel vyzván k zamyšlení nad prioritizaci vlastních fiší z pohledu připravenosti, integrované hodnoty, reálného provedení a také k doložení projednání realizace projektů v zastupiteských orgánech města a zanesených do usnesení.

Dotaz na konzultaci přípravy fiší – vedení ujištěno, že vše je možné s mini týmem ITIKV° diskutovat. Projektová fiše je pracovní materiál, který není předmětem schválení zastupitelstvem a je nemá tak závazný charakter v ohledu závazků obce.

Manažerka ITIKV° znovu shrnula požadavky mini týmu ITIKV° pro další pokrok plánování a účel jednání. Termín požadavků – do konce března 2021, vedení obce přislíbilo termín dodržet.

V závěru byla konstatována shoda nad prioritizací fiší obce Kolová.

Jednání bylo ukončeno v 10:52 hodin.

Dne: 10. 3. 2021

Zapsala: Ing. Blanka Heroutová