##### Z Á P I S

**z  jednání pracovní skupiny ITIKV°**

**Kyselka, konaného dne 5. 3. 2021 8:00 hodin online**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 5. 3. 2021 ve 8:00 hodin se online uskutečnilo jednání pracovní skupiny ITIKV° Kyselka

**Místo jednání: online platforma MEET JIT.SI https://meet.jit.si/ITIKVintegrovanářešení**

**Doba jednání:** jednání bylo zahájeno v 8:00 hodin a skončeno bylo v 9:00 hodin

**Přítomni: ITIKV°:**

Ing. Blanka Heroutová, Ing. Vladimír Tůma, Ing. Jana Michková, pan Aleš Labík, starosta obce Kyselka

### Program jednání:

1. Úvod, Představení

2. Projektové fiše Kyselka

3. Úkoly pro další pokrok

4. Závěr

1. **Zahájení**

Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKV°), která uvítala všechny přítomné a představila přítomné. Dále upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam.

2. Diskuze nad projektovými fišemi

325 Obecní úřad Kyselka – projekt zaměřit na výměnu střešní krytiny, rekonstrukce vnitřního prostoru úřadu je hotová, projekt pro výměnu střešní krytiny je na začátku a předkladatel navrhuje ho v DTB vyřadit.

326 Víceúčelový objekt č. p. 178 - zateplení projektu zažádáno o dotaci z OPŽP – výzva MŽP 146, PO 5 s možností dofinancování vlastního podílu z kotlíkových půjček OPŽP cíl 2, projekt má energetický posudek. Do konce června bude pan starosta vědět, zda projekt uspěl, v dotacích z OPŽP – PO 5 je dost citelný převis (poptávka). Pokud ne, projekt zůstane zařazen v DTB ITI.

327 Ocelová lávka pro pěší v Kyselce – projekt má doporučení od odborné firmy, pracuje se na PD. Lávka spojuje klíčová místa v obci, slouží pro turisty, v místě lávky se propojuje i budoucí cyklostezka, obci na realizaci lávky záleží, záměr je reálné zpracovat a realizovat do dvou let, se zahájením v roce 2023. Doporučení, aby z principu, kvůli podpoře, bylo z názvu fiše změněno slovo „oprava“ na „rekonstrukce“. Opravy nelze z EU fondů podpořit.

328 Cyklostezka Ohře Radošov, nová lávka - ostrov - nová lávka k hřišti – návazný projekt pro dokončení cyklo sítě v lokalitě. Nová lávka umožní překlenout přírodní bariéru a otevřít veřejnosti zajímavé místo pro volný čas. Realizace lávky pak podmíní další plánovaný rozvoj místa. Realizace následujících dvou cyklostezek v celé šíři poté není v tomto programovém období reálná.

329 Cyklostezka Ohře - hlavní trasa Dubina - Kyselka – Radošov – v současné chvíli celý projekt nereálný – bude vyňata jen reálná dílčí etapa, přepracován harmonogram a rozpočet, tak aby záměr mohl být realizován v tomto programovém období. Vyňatá část bude navazovat na fiš 328 a propojí se s areálem ZŠ a MŠ Kyselka.

330 Cyklostezka Ohře - Radošov –Velichov – Radošov – v současné chvíli celý projekt nereálný.

331 Obnova kulturní památky kostel sv. Václava v Radošově – kostel za pomoci prostředků kraje prochází od roku 2015 rekonstrukcí, byla opravena fasáda věže, krov a krytina věže a z ½ krov lodi kostela (čerpání z havarijního programu MK a krajských dotací), ještě je třeba spousta restaurátorských prací, odvodnění. Opravit ceny v DTB. Starosta uvažuje zařadit do PZAD (Program záchrany architektonického dědictví). Tím by projekt získal trvalou podporu, o zařazení bude rozhodnuto v nejbližších dnech. Pokud ne, bude fiše upravena dle podporovatelných aktivit (restaurátorské práce apod.) a upraven rozpočet.

332 Radošovský most- technická památka – výměna střechy – projektová příprava není náročná, jednoduchá kalkulace, cena bude upřesněna.

333 ZŠ Kyselka – podporovatelná je pouze konektivita, elektroinstalace nelze podpořit. Pan starosta zhodnotil, že konektivita tvoří jen malou část fiše není sledovaným cílem, potřebují stavební práce pro bezbariérové WC, vchod, šatny + jídelna. Ppokusí se podat do polsední výzvy MAS. Doporučeno konzultovat s MAS.

334 Volnočasový areál u Radošovského mostu – projekt je na začátku přípravy. Je zamýšleno získat dotace z kraje. Lokalita je v záplavové oblasti. Projekt by řešil nevyvážené aktivity mezi Radošovem a Kyselkou. Navrhnuto zpracovat dílčí etapu toho, co by bylo realizováno ve výhledu 2 – 3 let.

335 Chodník k ZŠ a MŠ Kyselka – upozorněno na možné parametry podmínek IROP z pohledu limitů dopravy – počet aut, chodců … přesné podmínky budou uvedeny v programovém dokumentu IROP 9/21.

336 Chodník v úseku u kostela – kritický úsek, úzká silnice, není zatím připraveno, ale klíčový projekt pro obec.

340 Tělocvična u ZŠ a MŠ Kyselka – fiše bude muset být přepracována (zateplení). Doporučeno konzultovat s MŠMT (šatny a tělocvična). Obec uvažuje spíše demolici a novou budovu. Doporučeno zauvažovat na pasivní nebo plusovou budovu – OPŽP, SC 1.1.

342 Budova jídelny pro ZŠ a MŠ Kyselka – nelze podpořit v rámci ITI – vize obce do budoucna, jak řešit neutěšenou situaci se stravováním v obci.

Vyřazeny fiše, týkající se kempu – nelze podpořit v rámci ITI.

1. **Obecná diskuze**

Informace o dokončení dokumentů OP - září 2021, dle Usnesení Vlády č. 233

Informace o pravděpodobné výši alokace IROP pro ITIKV° cca 1 mld.

Předkladatel vyzván k zamyšlení nad priorizaci vlastních fiší z pohledu připravenosti, integrované hodnoty, reálného provedení amožnosti kofinancování.

Informace k dokladování projektových záměrů – ITIKV° bude požadovat doklad o vážném záměru realizace konkrétních projektů od předkladatelů – rozpočtový výhled, zápis z jednání, usnesení zastupitelstva apod.

Pan starosta – dotaz na Lázně Kyselka o.p.s. – zda dodali nějaké záměry. Pan Perout zaslal informace o potřebách o.p.s. Byla mu zaslaná šablona fiše a doporučeno vybrat jeden - dva konkrétní projekty, které by mohly být v ITI realizovány. Pan starosta přislíbil, že panu Peroutovi připomene možnost podpory v ITI.

Manažerka ITIKV° znovu shrnula požadavky mini týmu ITIKV° pro další pokrok plánování a účel jednání. Termín požadavků – do konce března 2021.

V závěru byla konstatována shoda nad prioritizací fiší obce Kyselka.

Jednání bylo ukončeno v 9:00 hodin.

Dne: 5. 3. 2021

Zapsala: Ing. Blanka Heroutová