##### Z Á P I S

**z  jednání pracovní skupiny ITIKV°**

**Nové Sedlo, konaného dne 16. 4. 2021 9:00 hodin online**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 16. 4. 2021 ve 9:00 hodin se online uskutečnilo jednání pracovní skupiny ITIKV° Nové Sedlo

**Místo jednání: online platforma MEET JIT.SI https://meet.jit.si/ITIKVintegrovanářešení**

**Doba jednání:** jednání bylo zahájeno v 9:00 hodin a skončeno bylo v 9:30 hodin

**Přítomni: ITIKV°:**

Ing. Blanka Heroutová, Ing. Vladimír Tůma, Šárka Pojarová, referent územního plánování, investic a životního prostředí Nové Sedlo.

### Program jednání:

1. Úvod, představení

2. Projektové fiše předkladatele

3. Úkoly pro další pokrok

4. Závěr

1. **Zahájení**

Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKV°), která uvítala všechny přítomné a představila přítomné. Dále upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam.

1. Diskuze nad projektovými fišemi

68 – Zateplení bytového domu č.p. 133 – vydáno platné SP vše připraveno pro podání žádosti o dotaci, požádáno o aktualizaci šablony fiše o stavu přípravy, detailní dotaz co vše je v projektu zahrnuto - zateplení střechy, podříznutí domu a zaizolování a připojení na dálkový horkovod (výměna za bojlery). Zatím není známo co vše bude uznatelným výdajem. Požádáno o strukturovaný rozpočet, aby bylo možno zjistit přesné potřeby zdrojů.

69 - Zateplení bytového pro seniory č.p. 149 – vše je připraveno, termín zahájení až v roce 2024 – SP prodlouženo, záleží na investičních prioritách města, investice jsou rozloženy do jednotlivých let. Finanční prostředky má město nastavené ve výhledovém plánu, vše je hrazeno z vlastních zdrojů.

70 - Zateplení haly sběrného dvora Nové Sedlo – podáno do individuální výzvy OPŽP – není rozhodnuto o přiznání podpory – žadatel dá poté vědět o změně stavu žádosti. Projekt je podán v celkové podobě spolu s nezpůsobilými výdaji a bude kolaudován jako celek.

71 – Zateplení ZŠ č.p. 425 Nové Sedlo – není prioritou města, finančně nákladné

269 – Stavební úpravy č.p. 503 Meteor Nové Sedlo – zatím projektový záměr – realizace v roce 2027 – konec programového období, fiši přepracovat pouze na energetické úspory - zateplení, stavební náklady na vytvoření společenského zázemí z ITI realizovat nelze. Paní Pojarová navrhuje objekt Meteor z ITI vyjmout.

316 - Zateplení bytového domu č.p. 382 Nové Sedlo – realizace v roce 2027 – město zatím nemá jasno, zda tento projekt bude později realizovat – zahrnuto do náhradních síťových projektů.

1. **Obecná diskuze**

Projekty energetických úspor budou v ITI zřejmě řešené jako síťové. Požádáno na aktualizaci projektových fiší do 23. 4. 2021, paní Pojarová přislíbila termín dodržet.

Jednání bylo ukončeno v 9,30 hodin.

Dne: 16. 4. 2021

Zapsala: Ing. Blanka Heroutová