##### Z Á P I S

**z  jednání pracovní skupiny ITIKV°**

**Sokolov, konaného dne 4. 3. 2021 11:00 hodin online**

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 4. 3. 2021 ve 11:00 hodin se online uskutečnilo jednání pracovní skupiny ITIKV° Sokolov

**Místo jednání: online platforma MEET JIT.SI https://meet.jit.si/ITIKVintegrovanářešení**

**Doba jednání:** jednání bylo zahájeno v 11:00 hodin a skončeno bylo v 12:12 hodin

**Přítomni: ITIKV°:**

Ing. Blanka Heroutová, Ing. Vladimír Tůma, Ing. Jana Michková, Ing. Kateřina Klepáčková

### Program jednání:

1. Úvod, Představení

2. Projektové fiše Sokolov

3. Úkoly pro další pokrok

4. Závěr

1. **Zahájení**

Jednání skupiny zahájila Ing. Blanka Heroutová (manažerka ITIKV°), která uvítala všechny přítomné a představila přítomné. Dále upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam.

2. Diskuze nad projektovými fišemi

72 Antonínské mosty SO 202 - most přes Ohři – podpora z jiného zdroje.

75 MDK Sokolov - oprava fasády – PD není vyžadovaná, město projekt chce realizovat, zařadit do DTB ITI. Projekt se týká objektu, kde jsou komerční subjekty, jako je bar s hernou, restaurace, pořádají se zde plesy, divadelní scéna a jiné akce. Nutný dotaz jak ŘO nahlíží na tyto okolnosti (veřejná podpora). Nicméně Kulturní dům tvoří dominantu námětí Budovatelů a je historickou tváří města. Projekt také vytváří synergické vazby pro další projekty.

76 MDK Sokolov – výtahy – dotaz na důvod navýšení ceny z 25 mil. na 40 mil. Paní Klepáčková uvádí, že součástí projektu díla budou dva výtahy, které dokážou pokrýt obslužnost celého komplexu. Přesto navýšení ceny s ohledem na další nutné stavební úpravy prověří. PD je 7 let stará a bude muset dojít k přepočítání nákladů na akci. Projekt bude v tomto duchu revidován.

Výtah pro kulturní památku – není jistá dotační podpora – dotaz na ŘO

83 Plocha pro parkovací stání, ulice Nádražní, Sokolov – projekt je připraven, pro město klíčový projekt.

85 Revitalizace veřejného prostranství náměstí Budovatelů – studie zpracována na podzemní parkoviště a revitalizaci nadzemní části. Cena díla dle studie je ale ve výši 0,5 mld., parkoviště v podzemí je v současné chvíli za finanční podpory fondů EU nereálné. Město má další studii, která řeší pouze jen revitalizaci nadzemní části. Politická preference projektu je neurčitá, je chtěno vybudovat podzemní parkování, ale pouze jen za předpokladu finanční dotace, náměstí je ale potřeba sanovat, je v původním z dob minulých stavu. Bude potřeba zpracovat novou studii a dokumentaci pro nadzemní část.

87 Vnitroblok odboje – nebude realizován v ITI, jde o parkování obyvatel čtvrti.

347 SMART autobusové zastávky -ul. Rokycanova, Jednoty, Závodu míru – dotaz, zda síť zastávek nerozšířit (např. druhá etapa), poté by kvalitativněji zapadal do strategie rozvoje území. Projekt bude realizován a je připravován. Předmětem druhé etapy by byla instalace smart panelu do stávajících zastávek.

391 ZŠ B. Němcové - stavební úpravy pavilonu stravování – nelze podpořit z ITI

392 ZŠ B. Němcové - úpravy školní zahrady - nelze podpořit z ITI, doporučen připravovaný NP ŽP (přírodní zahrady).

393 ZŠ Běžecká - multimediální jazyková učebna – je navrženo spojit fiše 393 a 394 do jednoho projektu který sdružuje učebnu s přístupem do zahrady, poté by některé rekultivace a výsadba zeleně podporovatelné byly v případě, že podmínky budou stejné jako v předchozím období (cca 15% CZV).

394 ZŠ Běžecká - úpravy školní zahrady – viz výše jako 392 – samostatně podpořit nelze.

395 ZŠ Křižíkova - učebna dílen pro polytechnické vzdělávání - OK

396 ZŠ Pionýrů - bezbariérové zpřístupnění 2. stupně včetně zřízení 2 bezbariérových učeben - multimediální a fyzikálně přírodovědné – bezbarierovost je jedním z podporovaných aktivit, dotaz na IROP. Doporučena možnost podpory z Národního programu. – Souhlas s návrhem sloučit 396 + 397 + 398

397 ZŠ Pionýrů - bezbariérové zpřístupnění vstupu, jídelny a školní družiny – bezbariérovost jídelny a družiny na dotaz IROP, zda jsou podporované aktivity, jídelna by byla zřejmě neuznatelný výdaj. Návrh sloučit 396 + 397 + 398.

398 ZŠ Pionýrů - bezbariérové zpřístupnění a úprava šaten 1. a 2. stupně – dotaz zda rekonstrukce šatny bude způsobilým výdajem – dotaz na IROP. Návrh sloučit 396 + 397 +398

399 ZŠ Pionýrů - stavební úpravy kuchyně – nelze podpořit z ITI

400 ZŠ Rokycanova - učebna dílen pro polytechnické vzdělávání – OK

401 ZŠ Rokycanova - opravy vnitřních instalací - nelze podpořit z ITI

402 ZŠ Rokycanova - učebna přírodovědných předmětů – OK

403 ZŠ Švabinského – multimediální jazyková učebna pro žáky 2. stupně – OK

404 ZŠ Švabinského – odborná učebna přírodovědných předmětů pro žáky 2. stupně – OK

1. **Obecná diskuze**

Informace o dokončení dokumentů OP - září 2021, dle Usnesení Vlády č. 233

Informace o pravděpodobné výši alokace IROP pro ITIKV° cca 1 mld.

Předkladatel vyzván k zamyšlení nad priorizaci vlastních fiší z pohledu připravenost, integrované hodnoty, reálného provedení.

Dotaz na projekt Bezbariérová trasa městem Sokolov – stavební úpravy pro pohyb po městě – nájezdy, plošiny, obrubníky apod. na základě celkové městské studie - zda – toto opatření lze podpořit z IROP.

Dotaz na zpřesnění obecných fiší – ano budeme požadovat konkrétní místo realizace v projektu.

Dotaz na valuaci seznamu projektů ve strategii – zatím nezodpovězeno ze strany ŘO – řeší se.

Dotaz na souběžné předkládání projektů jiným poskytovatelům podpory (OP ST, ModFond apod.) - zatím je tolerováno a chápáno, ale pokrokem v přípravě, kdy bude projekt zařazen do strategického rámce ITI, už nelze mít projekt v seznamu dalšího poskytovatele.

Informace k dokladování projektových záměrů – ITIKV° bude požadovat doklad o vážném záměru realizace konkrétních projektů od předkladatelů – rozpočtový výhled, zápis z jednání, usnesení zastupitelstva apod.

Manažerka ITIKV° znovu shrnula požadavky mini týmu ITIKV° pro další pokrok plánování a účel jednání. Termín požadavků – do konce března 2021, paní Klepáčková přislíbila termín dodržet.

V závěru byla konstatována shoda nad priorizací fiší města Sokolov.

Jednání bylo ukončeno v 12:12 hodin.

Dne: 4. 3. 2021

Zapsala: Ing. Blanka Heroutová